## Slide 2
Time
GRUPO 4 - ILLUMY
Bianca Barranco 01191072
Bruno Almeida 01191093
Cassio Pereira 01191033
Guilherme Mingardi 01191056
Gustavo Machado 01191058
Lucas Abreu 01191094

## Slide 3
Atividade 01
Reunião de Retrospectiva da Sprint Passada (Grupos Novos)
Montar um PPT com os seguintes slides.
Foco: Planejamento/Gestão do Tempo, Execução, Metodologia de Trabalho, Riscos/Imprevistos.
Os itens socioemocionais serão trabalhados pelo Profª Vera.
O que deu certo?
O que não deu certo?
Plano de Ação para este semestre.

## Slide 4
PROJETO ILLUMY – REUNIÃO DE RETROSPECTIVA
LOUCO
TRISTE
CONTENTE
Curto prazo
Indecisão/dificuldade para encontrar uma inovação
Por conta do tempo, o site institucional não atingiu nossas expectativas
Comunicação
Trabalho em equipe
Ajuda mútua
Comprometimento
Otimizar o tempo de execução das atividades

## Slide 5
PROJETO ILLUMY – PLANO DE AÇÃO
LOUCO
TRISTE
CONTENTE
Curto prazo
Indecisão/dificuldade para encontrar uma inovação
Por conta do tempo, o site institucional não atingiu nossas expectativas
Comunicação
Trabalho em equipe
Ajuda mútua
Comprometimento
Melhor planejamento
Maior embasamento nas pesquisas
Melhor planejamento
Manter a colaboração
Procurar expor as dificuldades e opiniões
Manter o apoio e auxiliar uns aos outros
Ter envolvimento e responsabilidade com o projeto
Otimizar o tempo de execução das atividades
Trabalhar o nosso foco e disciplina

## Slide 6
PROJETO ILLUMY – Planejamento/ Gestão do tempo
Criação de horários comuns para chegada dos integrantes;
Horário mínimo de permanência no OpenLab;
Utilizamos o Planner;
Slack/WhatsApp para comunicação;
Google Drive para documentação temporária;
GitHub para envio todos os arquivos do projeto.

## Slide 7
PROJETO ILLUMY – Execução
No primeiro momento houve mínima rotatividade;
Construir bases sólidas;
Início de uma rotatividade mais efetiva;
Todos tiveram contato com todos os pontos do projeto;
Reuniões às sextas-feiras das 16h30 até 18h30 (horário mínimo).

## Slide 8
PROJETO ILLUMY – Metodologia de trabalho
Utilizamos a metodologia ágil (Scrum);
Entregas semanais para pessoa com maior domínio no assunto avaliar;
Revisão de tarefas;
Participação coletiva na tomada de decisões;
Feedbacks constantes.

## Slide 9
PROJETO ILLUMY – Riscos/Imprevistos
Determinamos um corresponsável para cada atividade;
Identificamos líderes técnicos para cada tarefa os quais possuem facilidade com as mesmas;
Limitamos a escolha de atividades caso o membro da equipe não tenha justificativa plausível para o atraso na entrega das tarefas individuais.